（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FP01
項目名稱	個案計畫列管選項作業
承辦單位	研考單位
作業流程說明	本府研考會於每年9月30日前，函請本府各機關依據新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點，選定下年度分級列管項目。 / 本府各機關應於每年10月31日前依以下所定選項原則，提送下年度本府○○年度個案施政計畫分級列管項目建議表。 / 本府核定之重要施政事項者。 / 重要中長程個案計畫須由本府管制者。 / 上年度尚未辦理完成之本府管制計畫者。 / 工程類計畫總經費達新臺幣(以下同)五千萬元以上者。 / 本府當前重大政策者。 / 中央機關對本府重要專案補助計畫者。 / 審計機關列管本府總經費達一億元以上之工程類計畫者。 / 跨機關執行之重要計畫者。 / 其他經本府選定之重要計畫者。 / 本府研考會彙整各機關提報之本府○○年度個案施政計畫分級列管項目建議表，就列管級別與項目先行辦理初審作業。 / 研考會彙整及初審各機關提報之分級列管項目建議表後，應於11月30日前召開分級列管項目審查會，各機關應派員出席說明。 / 本府研考會應於每年12月15日前彙整審查結果報府核定後，函送各機關。
控制重點	本府各機關應於每年10月底前依選項原則，提送下年度本府○○年度個案施政計畫分級列管項目建議表。 / 本府研考會彙整及初審各機關提報之分級列管項目建議表後，應於每年11月30日前召開分級列管項目審查會。 / 本府研考會應於每年12月15日前彙整審查結果報府核定後，函送各機關。
法令依據	新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點
使用表單	無(依研考會函送公文)

4.研考會於每年12月15日前彙整審查結果報府核定後，函送各機關。

2.各機關於每年10月31日前提送下年度個案施政計畫分級列管項目建議表
各機關

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖

個案計畫列管選項作業

1.函請各機關提報新北市政府○○年度個案施政計畫分級列管項目建議表

3.每年11月30日前召開分級列管項目審查會

研考會