（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FC02
項目名稱	中長程個案計畫編審作業
承辦單位	研考單位
作業流程說明	中長程個案計畫，係指計畫期程在2年以上，且依本府施政重點、中央重大政策、各機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂者；各機關並應配合本府財源妥為規劃總經費，合理編列分年預算，以加強計畫之可行性。 / 中長程個案計畫編審作業流程說明如下： / 各機關應依「新北市政府所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第4點所列計畫內容，由機關首長召集業務相關人員研擬計畫草案後，送交研考會。 / 研考會定期辦理審查作業，送請本府中長程個案計畫評審小組審議；審議時，如有必要，機關相關人員應列席說明。 / 研考會依評審小組決議，函請機關修訂計畫草案內容。 / 研考會彙整機關修訂之中長程個案計畫，並報府核定後，函送各機關據以實施。
控制重點	重大公共建設計畫經費達新臺幣一億元以上者，應明確列出經濟效益、財務規劃等項目，以提升計畫執行效益。 / 研考會依各機關提報之中長程個案計畫草案，定期辦理審查作業及送本府評審小組審議，並函請機關依評審小組決議事項修訂計畫草案內容。 / 研考會彙整機關修訂之中長程個案計畫，並報府核定後，函送各機關據以實施並納入施政計畫。
法令依據	新北市政府所屬各機關中長程個案計畫編審要點
使用表單	無(依研考會函送公文)

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
中長程個案計畫編審

1.研提中長程個案計畫
計畫主管機關
2.報府召開評審小組會議，辦理計畫審查
作業
研考會
3.函請機關依評審小組決議，修訂計畫內容
研考會

4.彙整各機關修訂之計畫並報府核定後，
函送機關據以實施
研考會
結束
準備
【機關名稱】
內部控制制度作業層級自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：中長程個案計畫編審 評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、中長程個案計畫編審作業
(ㄧ)重大公共建設計畫經費達新臺幣一億元以上者，是否明確列出經濟效益、財務規劃等項目。 / (二)機關是否依本府評審小組決議事項，修訂中長程個案計畫草案內容。 / (三)研考會於彙整機關修訂之中長程個案計畫並報府核定後，是否函送各機關據以實施並納入施政計畫。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2.自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。