（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FA02
項目名稱	年度個案計畫查證
承辦單位	研考單位
作業流程說明	一、為確保個案計畫如期如質達成目標，各管考機關或研考單位得依「新北市政府所屬各機關管制考核業務查證實施要點」，透過書面或實地查證瞭解執行情形及成效，以協助解決問題，或作為未來政策擬定、修正之參考。 / 二、施政計畫查證之流程與方法如次： / （一）選案查證：研考機關（單位）管制個案計畫執行情形，如發現進度嚴重落後，或填報資料不明確、不確實，或有其他重大異常等情形，得辦理計畫查證。 / （二）查證準備： / 1、研考機關（單位）於實施查證前，應通知受查證機關（單位）及與該查證案件相關之機關（單位）配合查證。但查證案件不宜事先通知者，不在此限。 / 2、查證案件如涉及特殊專業，研考會得邀請相關業務主管機關或府內外專家學者協助查證。 / （三）實施查證 / 1、實施查證得以書面或實地方式辦理。 / 2、實施查證應著重於查證事項相關資訊之瞭解、執行進度之追蹤、執行障礙之發掘、因應對策之擬定及執行績效之檢核。 / 3、查證發現之問題未獲解決，或有與其他機關協調之必要者，研考機關（單位）得提報本府(機關)專案會議協調或專案簽報辦理，俾使執行障礙及時排除。 / （四）撰寫查證報告：完成查證後，查證人員應撰擬查證報告，通知受查證及相關機關參處，並視需要追蹤其辦理情形。 / 三、受查證機關（單位）應配合之事項如次： / 研考機關（單位）就查證需要，得請受查證機關（單位）備妥查證所需資料，受查證機關應充分配合。但依法應保密者，不在此限。
控制重點	一、研考機關（單位）因業務需要辦理查證時，應於查證前通知受查證機關（單位）。 / 二、查證過程中發現問題未獲解決，或有與其他機關協調之必要者，應提報本府(機關)專案會議協調或專案簽報辦理，及時協調解決。 / 三、查證人員於完成查證後，應撰擬查證報告，分函主管機關及有關單位參處，並追蹤其辦理情形。
法令依據	一、新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點。 / 二、新北市政府所屬各機關管制考核業務查證實施要點。
使用表單	無

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
年度個案計畫查證

準備

1.管制個案計畫執行情形，如發現進度嚴重落後或有重大異常情形，得辦理計畫查證。
研考機關（單位）

2.是否於查證前通知受查證機關（單位）。
研考機關（單位）

3.查證時應著重查證事項相關資訊瞭解、執行進度追蹤、執行障礙發掘、因應對策擬定及執行績效檢核。
研考機關（單位）

4.查證發現之問題未獲解決或有與其他機關協調之必要者，得提報本府(機關)專案會議協調或專案簽報辦理，及時排除執行障礙。
研考機關（單位）

5.完成查證後，查證人員應撰擬查證報告，通知受查證及相關機關參處，並視需要追蹤其辦理情形。
研考機關（單位）

結束
【機關名稱】
內部控制制度作業層級自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：年度個案計畫查證 評估日期： 年 月 日

檢查重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、年度個案計畫查證
(一)研考機關（單位）因業務需要，辦理查證時，是否於查證前通知受查證機關（單位）。
(二)查證過程中發現問題未獲解決，或有與其他機關協調之必要者，是否提報本府(機關)專案會議協調或專案簽報辦理，及時協調解決。
(三)查證人員於完成查證後，是否撰擬查證報告，分函主管機關及有關單位參處，並追蹤其辦理情形。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2.自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。