（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表
項目編號	FA01
項目名稱	年度個案計畫評核
承辦單位	研考單位
作業流程說明	一、本府管制計畫(含工程類及非工程類)於年度終了時，應辦理執行績效評核。但經核定免辦理評核者，不在此限。 / 二、作業流程說明如下： / （一）本府管制計畫評核： / 1、本府管制計畫之評核作業，分為主管機關自評、本府複評二階段。 / 2、計畫主管機關應督導所屬於次年3月31日前完成自評績效報告，並經簽會會計室及機關首長核定後，送研考會辦理複評作業。 / 3、研考會應於次年4月30日前完成複評績效報告，並於報府核定後，函送各機關。 / （二）獎懲作業： / 本府管制計畫之獎懲結果報府核定後，機關應於一個月內對其所屬辦理獎懲。
控制重點	ㄧ、本府管制計畫之主管機關應如期於3月31日前完成自評績效報告，並送研考會辦理複評作業。 / 二、各機關應依要點規定之評核方式及指標辦理自評作業。 / 三、研考會應於次年4月30日前完成複評績效報告，並於報府核定後函送各機關。 / 四、獎懲結果報府核定後，機關應如期於一個月內辦理獎懲。
法令依據	新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點
使用表單	無(依研考會函送公文)

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
年度個案計畫評核

1.辦理自評作業
計畫主辦機關
2.如期完成自評績效報告，並送研考會辦理複評
計畫主管機關
3.如期完成複評績效報告，並於報府核定後函送各機關。
研考會

4.辦理獎懲
計畫主管機關或主辦機關
結束
準備
【機關名稱】
內部控制制度作業層級自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：年度個案計畫評核 評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、施政計畫評核作業
(ㄧ)本府管制計畫之主管機關是否如期於3月31日前完成自評績效報告，並送研考會辦理複評作業。 / (二)各機關是否依要點規定之評核方式及指標辦理自評作業。 / (三)研考會是否於次年4月30日前完成複評績效報告，並於報府核定後函送各機關。 / (四) 獎懲結果報府核定後，機關是否如期於一個月內辦理獎懲。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2.自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。